**菜码**

**项目章程**



版本号：[1.1.0.20220306]

拟制人：刘柏轩 31904061

审核人：徐文君31901131

批准人： 杨 枨 老 师

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 文件状态：  [ ] 草稿  [ ] 正式发布  [√] 正在修改 | 文件标识： | SRA2022-G15-项目章程 |
| 当前版本： | 1.1.0 |
| 作者： | 刘柏轩 |
| 完成日期： | 2022-03-06 |

文档修订记录

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本 | 修订人 | 参与者 | 修订日期 | 修订状态 | 修订说明 | 审批日期 | 审核人 |
| 0.1.0 | 刘柏轩 | 刘柏轩 | 2022-02-25 | 首次编写 | 初始版本 | 2022-02-25 | 徐文君 |
| 1.1.0 | 刘柏轩 | 刘柏轩 | 2022-03-06 | 首次编写 | 初始版本 | 2022-03-06 | 徐文君 |

目录

[1.项目概述 5](#_Toc19720)

[1.1项目名称 5](#_Toc10406)

[1.2项目主要工作 5](#_Toc26711)

[1.3项目周期 5](#_Toc20948)

[2.项目目的 5](#_Toc31514)

[2.1项目目标 5](#_Toc28611)

[2.2时间目标 5](#_Toc6985)

[2.3可交付成果目标 5](#_Toc11106)

[2.4费用目标 6](#_Toc30089)

[4.项目可交付成果 6](#_Toc20590)

[5. 团队各成员应提供的配合 6](#_Toc22949)

[6. 项目审批要求 7](#_Toc24189)

[7. 委派的项目经理及其职责和职权 7](#_Toc25577)

[8.本章程批准 8](#_Toc30586)

# 1.项目概述

## **1.1项目名称**

菜码（SST）

## 1.2项目主要工作

充分了解用户需求，根据市场上现有的产品进行需求工程的逆向工程，有效的缩短产品的设计开发周期，加快产品的更新换代速度，根据往届资料进行整体构建和系统构思，文档的编写，整理，发布，文档包括：项目可行性分析报告，项目需求工程计划，阶段评审，需求报告分析，总体设计报告。

## **1.3项目周期**

2022年2月25日至2022年6月10日

# 2.项目目的

## **2.1项目目标**

构建一个师生之间学习与沟通软件工程化课程的网站，以互联网+作为运作的载体，以专一针对某一确定课程为特色，满足教学性需求，沟通性需求，资源性需求等多方面需求，通过对于案例的分析以及跟助教的需求确认来实现项目的构建计划以及需求分析。最终达到实践项目的效果。解决工程类实践性学科在教学过程中实践不足的问题。

2.2时间目标

本项目要求于2022年2月25日开始，最晚于2022年6月10日结束。本项目的结束以项目经理正式发布项目结项的通知日期为准。

## **2.3可交付成果目标**

本项目要求最终交付如下的成果：

项目应于2022年6月13日前提交。由杨枨老师负责组织评审，须满足的质量要求为：高保真界面原型，各阶段所有文档

文档内容大致如下（初步）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 阶段编号 | 里程碑 | 文档内容 |
| M0 | 项目章程 | 项目章程 |
| M1 | 软件需求工程项目计划 | 可行性分析、需求工程项目计划 |
| M2 | 软件需求变更文档 | 软件需求变更文档 |
| M3 | 文档改进 |  |
| M4 | 项目收尾 | 项目总结报告 |

其余文档还有GANTT图、WBS、OBS、会议记录、绩效评分、各阶段PPT等。

## **2.4费用目标**

本项目总预算为：￥ 82659 元整。费用预算明细请见软件需求工程计划书。

项目管理团队

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目组织人员 | 职位 | 班级 | 联系电话 | 邮箱 |
| 徐文君 | 组长 | 软件工程1901 | 15167178846 | 31901131@stu.zucc.edu.cn |
| 叶诗雨 | 组员 | 软件工程1901 | 19858195683 | 31901132@stu.zucc.edu.cn |
| 吴佳璐 | 组员 | 软件工程1901 | 15267515332 | 31901130@stu.zucc.edu.cn |
| 刘柏轩 | 组员 | 软件工程1902 | 15397022833 | 31904061@stu.zucc.edu.cn |
| 何雨珊 | 组员 | 软件工程1901 | 13600691421 | 31901027@stu.zucc.edu.cn |

# 4.项目可交付成果

项目可交付成果主要包括：项目章程、需求项目工程计划、GANTT图、WBS、OBS、会议记录、绩效评分、各阶段PPT、软件需求变更文档

# 团队各成员应提供的配合

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目组织人员 | 职位 | 邮箱 | 班级 | 项目工作内容 |
| 徐文君 | 项目经理 | 31901131@stu.zucc.edu.cn | 软件工程1901 | 规划整个项目，管理项目成员，分配任务 |
| 叶诗雨 | 配置管理员 | 31901132@stu.zucc.edu.cn | 软件工程1901 | 计划软件配置管理活动，进行版本和变更控制 |
| 吴佳璐 | 文档整合员 | 31901130@stu.zucc.edu.cn | 软件工程1901 | 整合文档，统一标准 |
| 刘柏轩 | 会议记录员 | 31904061@stu.zucc.edu.cn | 软件工程1902 | 会议记录，编写会议记录 |
| 何雨珊 | 进度管理员 | 31901027@stu.zucc.edu.cn | 软件工程1901 | 记录项目完成进度，更新甘特图 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目组织人员 | 职位 | 邮箱 | 班级 | 项目工作内容 |
| 徐文君 | 文档编写员 | 31901131@stu.zucc.edu.cn | 软件工程1901 | 负责分配到文档模块的编写 |
| 叶诗雨 | 文档编写员 | 31901132@stu.zucc.edu.cn | 软件工程1901 | 负责分配到文档模块的编写 |
| 吴佳璐 | 文档编写员 | 31901130@stu.zucc.edu.cn | 软件工程1901 | 负责分配到文档模块的编写 |
| 刘柏轩 | 文档编写员 | 31904061@stu.zucc.edu.cn | 软件工程1902 | 负责分配到文档模块的编写 |
| 何雨珊 | 文档编写员 | 31901027@stu.zucc.edu.cn | 软件工程1901 | 负责分配到文档模块的编写 |

# 项目审批要求

由 杨枨老师 对项目成功下结论，以杨枨老师客课堂要求为准。

由 杨枨老师 来签署项目结束。

# 委派的项目经理及其职责和职权

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目组织人员 | 学号 | 班级 | 联系电话 | 邮箱 |
| 徐文君 | 31901131 | 软工1901 | 15167178846 | 31901131@stu.zucc.edu.cn |

# 8.本章程批准

对该项目进行审阅并给予批准

签署意见：

发起人：杨枨

签字：

年 月 日